# 项目编号：BOCDY-GC-2022-019

# 招标编号：TZL-22BOC003

# 中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目

邀请文件

# 招标人：中国银行股份有限公司德阳分行

招标代理机构：天之瓴建设股份有限公司

2022年07月

目 录

第一卷	3

第一章 邀请函	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评审办法（综合评估法）	16

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单（另册）	27

第二卷	27

第六章 图    纸（另册）	27

第三卷	27

第七章 技术标准和要求	27

第四卷	31

第八章 投标文件格式	31

第一卷

第一章 邀请函

（投标人名称）：

## 1．招标条件

本次招标项目中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目（项目编号：BOCDY-GC-2022-019），已由中国银行股份有限公司四川省分行批准建设。项目业主为中国银行股份有限公司德阳分行，项目资金为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标。

## 2．项目概况与招标范围

2.1项目规模：433.14平方米，详见施工图及清单。

2.2建设地点：德阳中江县凯江镇凯丰北路27、29、31号；

2.3计划工期：80日历天；

2.4招标范围：本次招标为中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目工程施工图及工程量清单所示范围内全部工程施工。招标控制价：1,252,945.03元（含税）。

2.5标段划分：本次招标分为 1个标段。

2.6质量要求：一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求：投标人须具备独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,具有电子与智能化工程专业承包二级资质，具有有效期的安全生产许可证。

## 4．邀请文件的获取

4.1凡收到邀请函有意参加投标者，请于2022年7月23日至2022年7月27日，每日09：00-17：00（北京时间，下同）, 将单位介绍信、身份证复印件加盖单位公章扫描后打包上传到项目管理通系统内报名（网址：https://www.pmoas.com）：

注：开具单位介绍信时需写明项目名称、项目编号、标段号（如有）及办理具体事宜等内容。

4.2 邀请文件每套售价150元，邀请文件售后不退, 投标资格不能转让。

## 5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月12日10时30分（北京时间）。

5.2投标文件递交的地点：天之瓴建设股份有限公司（成都市高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号）开标室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，不予受理。

5.4本次招标不接受邮寄的投标文件。

## 6.联系方式

招标代理机构：天之瓴建设股份有限公司

地  址：成都市高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号

联系人：郑女士

电  话：028-86162676转808

传  真：028-86162676

招标人：中国银行股份有限公司德阳分行

地  址：四川省德阳长江西路二段26号

联系人：王老师

电  话：083-82231729

第二章 投标人须知

1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据国家有关法律．法规和制度的规定，“中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目”己具备邀请条件，现对本项目施工进行邀请。

1.1.2 本邀请项目招标人名称中国银行股份有限公司德阳分行，地址四川省德阳长江西路二段26号，联系人：王老师，电话0838-2231729。

1.1.3 本项目名称：中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目。

1.1.4 本项目建设地点：德阳中江县凯江镇凯丰北路27、29、31号。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：自筹。

1.2.2 本项目的出资比例：100%。

1.2.3 本项目的资金落实情况：已落实。

1.3 邀请范围．计划工期和质量要求

1.3.1 本次邀请范围：本项目工程施工图及工程量清单所示范围内全部工程施工。

1.3.2 本项目的计划工期：80日历天

1.3.3 本项目的质量要求：一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉等。

(l）资质条件：投标人须具备独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,具有电子与智能化工程专业承包二级资质，具有有效期的安全生产许可证。

(2）信誉要求：没有处于投标禁入期内。

(3）项目经理资格：建造师（建筑工程），级别：二级及以上。

(4）技术负责人资格：建筑相关专业中级及以上职称。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与邀请投标活动的各方应对邀请文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7踏勘现场

不组织，招标人不统一组织踏勘现场，由投标人自行前往现场踏勘。

该项目施工现场踏勘、监理公司配合等事宜联系人：王老师，联系电话：0838-2231729。

1.8 预备会

不召开

1.9 转包和分包

不允许, 严禁转包和分包。未经招标人批准，中标人不得变更项目经理。中标人派驻施工现场的项目经理与投标文件承诺不符的，视同转包。

1.10 偏离

不允许

2．邀请文件

(1）邀请函（另册）

(2）投标人须知

(3）评审办法

(4）合同主要条款及格式

(5）工程量清单（另册）

(6）图纸（另册）

(7）技术标准和要求

(8）投标文件格式

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

(l）报价函

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

(3）已标价工程量清单

(4）施工组织设计

(5）项目管理机构

(6）资格审查资料

3.2 报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”（另册）的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间2022年8月12日上午10时30分前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”（另册）中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3若“工程量清单”中涉及招标人自行采购材料，投标人应按招标人要求报价。

3.2.4报价唯一

投标人只能有一个有效报价。即：（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。（2）开标记录表中记录的投标报价．投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。

3.2.5 最高限价：1,252,945.03元（含税）。

3.2.6 要求提供增值税合法抵扣凭证（即增值税专用发票）。

3.3 投标有效期

3.3.1本项目投标有效期为180个日历天（从投标截止之日计），在招标人规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

无

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件格式

（1）投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。不得对“投标文件格式”中的内容进行删减或修改，以空格（下划线）标示由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，应在空格中用“/”标示。但邀请文件中另有规定的从其规定。

(2)如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人在投标文件中填写或自行增加的内容，不得与邀请文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

3.5.2 投标文件应当对邀请文件有关工期．投标有效期．质量要求．技术标准和要求．邀请范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改．行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.5.4签字或盖章要求

（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章．签字章等）代替，也不得由他人代签。

（2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章．投标专用章等）或下属单位印章代替。

（3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。

（4）报价文件（除投标函外）必须有造价人员签字并加盖执业专用章。

3.5.5 投标文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件副本应由其已签字．盖章．编页码的正本复制（复印）而成（包括证明文件）。正副本内容应一致。如投标人中标后应再提供一份投标文件副本。

3.5.6 装订要求。

投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求：

（1）投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图．表及证件可以除外）编制和复制。

（2）投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

（3）投标文件中的证明．证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

（4）修改的投标文件的装订也应按本要求办理。

3.5.7投标文件从目录第一页开始连续．逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（页脚），对齐方式：居中。页码从阿拉伯数字1开始，即：1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11……以此类推。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容如下：

（1）招标人的地址：四川省德阳长江西路二段26号

（2）招标人名称：中国银行股份有限公司德阳分行

（3）中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目

（4）在2022年8月12日上午10时30分前不得开启。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第3.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：天之瓴建设股份有限公司（成都市高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号开标室）。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，应及时签收登记。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.4项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，应及时签收登记。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 5条、第4 1条规定进行编制．密封．标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第3.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）在天之瓴建设股份有限公司（成都市高新区新园大道4号5栋1单元3楼302号开标室），并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

(l）宣布开标人．唱标人．记录人等有关人员姓名；

(2）宣布投标文件开标顺序；不分递交先后随机开启。

(3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(4）投标人相互检查投标文件的密封情况；由投标人的法定代表人或其委托代理人相互检查投标文件的密封情况并签字确认.

(5）当众开标，公布投标人名称．投标报价．工期，并记录在案；

(6）投标人代表．招标人代表．记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

6．评审

6.1 评审委员会

评审由招标人组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术．经济等方面的专家组成。评审委员会构成:5人或以上单数。评审委员会的组成和评审专家的确定方式：由招标人的代表和有关专家组成。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平．公正．科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法．评审因素．标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法．评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

评审委员会推荐中标候选人的人数：1-3人。招标人（或招标人授权的评审委员会）按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

7.2 中标价

以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。按第三章“评审办法”3.1.3对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为中标价。

评审价不作为中标价：无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。

7.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.34签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3天内，根据邀请文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人应予以赔偿。

8．重新邀请和不再邀请

8.1 重新邀请

有下列情形之一的，招标人将重新邀请：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评审委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再邀请

重新邀请后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行邀请。

9． 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏邀请投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益．社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰．影响评审工作。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较．中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较．中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次邀请活动违反法律．法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 公示

招标人将按照《财政部关于印发<国有金融企业集中采购管理暂行规定>的通知》（财金【2018】9号）的要求，通过企业网站、招标代理机构网站或省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息公开媒体等公开渠道，向社会披露公开招标和非公开招标的采购项目信息，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  |  | 签字﹑盖章 |  | 符合第二章第3.5.4项要求 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章第3.5.1项要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，即符合第二章第3.2.3项要求 |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章第1.4 项规定 |  |
|  |  |  | 项目经理 |  | 符合第二章第1.4 项规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章第1.4 项规定 |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 工期 |  | 符合第二章第1.3.2 项规定 |  |
|  |  |  | 工程质量 |  | 一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |  |
|  |  |  | 最高限价 |  | 投标人投标报价（修正价）不得超过最高限价 |  |
|  |  |  | 己标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求 |  |
|  |  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |  |  |
| 2.1.4 | 投标报价评审标准 | 2.1.4 (1) | 投标报价初步评审 | 评标委员会仅对通过投标文件形式评审、资格评审、响应性评审的投标文件进行投标报价初步评审。 投标报价有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标： （一）投标人投标函中填报的金额、投标报价文件中投标总价扉页的金额（修正前）超过邀请文件中公布的招标控制价的； （二）投标报价文件的扉页(仅指投标总价扉页) 造价人员未签字或未盖专用章的； （三）投标人委托造价咨询企业编制投标报价文件，但投标文件中未附工程造价咨询委托合同的； （四）投标报价文件签字盖章的造价人员为非投标人本单位的造价人员或非其委托的工程造价咨询企业的造价人员的，造价人员为注册造价工程师的，其注册单位与工作单位不一致的； （五）投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论大写金额或小写金额不唯一； （六）投标人遗漏对投标报价有实质性影响的表格，经评标委员会复查确认的。对投标报价无实质性影响或对招投标双方权益无影响的表格遗漏情形除外； （七）投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的； （八）邀请文件已明确各单位工程安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费金额并要求按此金额填报而投标人填报错误或未填报的； （九）邀请文件已明确各单位工程规费金额并要求按此金额填报而投标人填报错误或未填报的； （十）投标报价中暂列金额未按招标工程量清单中列明的金额填报的； （十一）投标报价中材料、工程设备暂估价未按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价的； （十二）投标报价中专业工程暂估价未按招标工程量清单中列明的金额填写的； （十三）投标报价中计日工未按招标工程量清单中列明的数量进行报价的； （十四）当邀请文件中确定招标人有专业工程单独发包，要求投标人提供协调服务或（和）招标人自行采购供应部分材料、工程设备，要求投标人提供保管等相关服务时，投标人未填报总承包服务费的；或当邀请文件中明确要求投标人填报总承包服务费费率，投标人未填报总承包服务费费率的； （十五）未响应邀请文件中对投标人投标报价其他实质性要求的； （十六）评标委员会对清标中发现投标报价存在算术性错误的，应按以下原则对投标报价进行修正： ①当综合单价与工程量（或计算基础金额与费率）的乘积与合价不一致时，以综合单价（或费率）为准修正合价及总价； ②当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。 评标委员会修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格或修正后价格高于招标控制价的，评标委员会应否决其投标。 |  |  |
|  |  | 2.1.4 (2) | 投标报价详细评审 | 评标委员会只对经过初步评审未被否决投标的投标报价进行详细评审。 投标报价详细评审的数据为通过投标报价初步评审的全部投标人修正后的投标报价数据（以下投标报价均指修正后的投标报价） 一、单价遗漏的评审 （1）单价遗漏项目的确定 单价遗漏指分部分项工程量清单项目的单价遗漏。 投标人对招标工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。 （2）单价遗漏项目金额计算 投标人单价遗漏项目的金额按照招标控制价相应项目的价格计算，即： 投标人单价遗漏项目的金额=∑（投标人单价遗漏项目的工程量×招标控制价相应项目的综合单价） （3）单价遗漏的处理： 当投标人单价遗漏项目的金额超过其投标总价（修正后）的2% 时，评标委员会应否决其投标。 当投标人单价遗漏项目的金额未超过其投标总价（修正后）的 2% 时，视为投标人向招标人承诺单价遗漏项目不计费，或视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，应视同中标人承诺完成该子目项目，但该子目项目不得另行计价。 二、综合单价评审 招标人应在邀请文件中附所需要评审的主要材料（工程设备）表，并明确品种、规格、质量档次等必需信息。 （1）综合单价中的主要材料（工程设备）消耗量明显不合理时，评标委员会应向投标人提出询问。 （2）综合单价中的主要材料（工程设备）单价明显不合理时，评标委员会应向投标人提出询问。 投标人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不成立的，评标委员会应否决其投标。 |  |  |
|  |  | 2.1.4 (3) | 低于成本评审 | 评标委员会只对通过报价详细评审后的投标报价进行低于成本评审。 一、低于成本评审的前提条件 当投标人投标报价中的评审价（评审价=算术修正后的投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额，下同）满足下列情形之一时，评标委员会必须对投标人的投标报价是否低于成本进行评审： （1）投标人的评审价金额与招标控制价相应金额（招标控制价相应金额=招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额，下同）的比值（比值＝投标报价中的评审价金额÷招标控制价相应金额，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于85%。 （2）投标报价中的评审价金额与招标控制价相应金额的比值（比值＝投标报价中的评审价金额÷招标控制价相应金额，四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于90%的，且与所有投标人（指投标文件全部内容经过详细评审而未被否决的投标人）的评审价金额算术平均值的比值（四舍五入后保留两位小数）的百分数小于或等于95%。 二、低于成本评审的程序 （1）评审及询问： 评标委员会应对满足评审条件的投标报价（包括低价说明内容）进行分析，并可根据分析情况和评审需要向投标人提出询问。 评标委员会对投标人的询问必须以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或签章有效。 评标委员会只能对投标报价中的相关问题向投标人提出询问并要求作出必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。 （2）评估及判断： 评标委员会通过对投标报价（包括低价说明内容）及投标人的答复进行分析、论证，评估，并按照下列原则判断投标人是否低于成本报价竞标。 ①评标委员会经过对投标报价（包括低价说明内容）的分析、论证、评估，认为其投标报价不合理、不可行的，应认定该投标人以低于成本报价竞标； ②投标人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不能成立的，应认定该投标人以低于成本报价竞标。 ③投标人对评标委员会提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字或签章的，应认定该投标人以低于成本报价竞标。 三、被判定为低于成本竞标的投标报价，评标委员会应否决其投标。 四、对满足低于成本评审条件的投标报价，评标委员会经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由，评标委员会成员应当签字并承担相应法律责任。 五、评估及判断原则： 评标委员会应对投标人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、论证、评估和判断。 评标委员会在判定低于成本竞标发生分歧时，以超过半数以上的评标委员会的意见作出投标报价是否低于成本竞标的判断依据。 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 施工组织设计：10分 项目管理机构：4分 投 标 报 价：80分 其他评分因素：6分 |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 基准价＝招标控制价相应价格×k1×k2 + 各有效投标的评审价的算术平均值×k3 k1：指在计算基准价时招标控制价相应价格的下浮比例，由招标人从0.95、0.94、0.93、0.92、0.91、0.90六个数据中随机抽取一个数据并作为基准价计算的依据； k2：指招标控制价相应价格在基准价中所占权重； k3：指各有效投标的评审价的算术平均值在基准价中所占权重； K2、K3权重表. 组号; K2; K3. 1; 0.4; 0.6. 2; 0.5; 0.5. 3; 0.6; 0.4. k2+k3＝1，且k3不得小于0.4。k2和k3的设置不得少于3组（如K2=0.5、K3=0.5，K2=0.4、K3=0.6，K2=0.3、K3=0.7），k2和k3取定时保留1位小数。具体设置的组数及其相应权重由招标人在邀请文件中明确，由招标人在开标现场随机抽取确定。 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |  |  |
| 2.2.3(1) |  |  | 施工组织设计评分标准 | 施工方案与技术措施 |  | 施工方案与技术措施详尽、合理，与其他工种配合措施明确，方案包括但不限于：（1）施工方法；（2）施工工艺；（3）施工前准备工作计划；（4）施工平面布置计划方案。 提供得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 质量管理体系健全，控制措施周密、完善，方案包括但不限于：（1）确保工程质量技术组织措施；（2）质量保证体系；（3）针对质量目标及质量控制的保证措施；（4）质量管理制度及检查制度。 提供得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 安全管理体系完备，控制措施周密、完善，方案包括但不限于;(1)安全管理体系；（2）安全教育及培训计划；（3）安全技术措施和安全应急预案。 提供得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 工程进度计划与措施 |  | 工期及进度计划周全、详尽、合理、可行、进度计划各工序逻辑关系协调配合措施合理。 提供得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 资源配备计划 |  | 资源配置计划周全、详尽、合理、可行、协调配合措施合理。完全满足本工程实际需要。 提供得2分，不提供不得分。 |
| 2.2.3(2) |  |  | 项目管理机构评分标准 | 项目管理机构 |  | 投标人为本项目拟派的项目经理、技术负责人、项目班子符合邀请文件要求得4分。 |
| 2.2.3 (3) |  |  | 投标报价评分标准 | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% × ︱（有效投标的评审价-评标基准价）︱/评标基准价 以基准价为准，有效投标的评审价等于基准价的得满分，有效投标的评审价低于基准价的，每低1%扣0.5分，有效投标的评审价高于基准价的，每高1%扣1分，中间值用插入法进行计算，小数点后保留两位。 |
| 2.2.3 (4) |  |  | 其他因素评分标准 | 其他因素评分标准 |  | 投标人2019年07月01日至投标截止时间已完成单个合同金额不低于50万的房屋建筑装饰装修业绩1个得3分，本小项满分6分。 |
| 2.3 |  |  | 推荐中标候选人 | 1、只有通过投标报价评审程序未被否决的投标人方可能被推荐为中标候选人。 2、评标委员会按综合得分由高至低顺序依次推荐前1-3名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。 3、若投标人得分相同，评标委员会应按照评审价从低到高的顺序推荐中标候选人；评审价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 |  |  |
| 2.4 |  |  | 补充 说明 | 1、评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个的使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标： 投标明显缺乏竞争由评标委员会认定：投标人是否具有竞争性应从其实力、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。 评标委员会否决全部投标或认定可以继续评审的，应当在评标报告中书面说明理由。 2、评标委员会在做出否决投标决定前，应向当事人发出“否决通知书”，告知投标人否决投标理由。否决投标应当由评标委员会集体表决。 |  |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足邀请文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。若投标人得分相同，评标委员会应按照评审价从低到高的顺序推荐中标候选人；评审价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表。

(2）项目管理机构：见评标办法前附表。

(3）投标报价：见评标办法前附表。

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表。

(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表。

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价存在算数性错误的，应按以下原则对投标报价进行修正，评标委员会修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格或修正后价格高于招标控制价的，评标委员会应否决其投标。

（1）当综合单价与工程量（或计算基础金额与费率）的乘积与合价不一致时，以综合单价（或费率）为准修正合价及总价；

（2）当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A。

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B。

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分＝A 十B 十C 十D 。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 评标专家在评审过程中，对认为需要投标人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向投标人发出《评标专家向投标人质疑函》进行询问。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或签章有效。

3.3.2如果评标专家对投标人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说明。

3.3.3在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4如果投标人未按规定对《评标专家向投标人质疑函》内容要求作出澄清、说明或补正的，其投标应予以否决。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

（执行中行四川省分行现行装饰装修合同通用合同条款）

第二节   专用合同条款

（执行中行四川省分行现行装饰装修合同专用合同条款）

第五章 工程量清单（另册）

第二卷

第六章  图     纸（另册）

第三卷

第七章 技术标准和要求

(执行国家现行的设计规范和施工质量及验收规范)

中国银行中江凯丰北路支行营业用房（原址缩建）装修项目采购需求

## 一、工期要求

## 工程工期：80日历天。

## 二、招标人责任

## 1.提供施工所需的场地。

## 2.向施工方提供施工所需水、电等管道线路，从施工场地外部接至施工地点，并保证施工方施工期间的需要。

## 3.负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作。

## 4.协调施工场地内消防、空调、家具、广告等交叉作业施工单位之间的关系，保证施工方顺利施工。

## 5.组织有关单位进行图纸会审，向施工方提供完整的施工图纸，进行设计交底。

## 三、投标人责任要求

## 1.工程项目组：须由投标单位人员组建，包括项目经理、项目技术负责人以上人员均须具备响应的资格证书；负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务。

## 2.根据施工图拟定施工方案和施工进度计划，在施工过程中提供相应的统计报表和工程进度报告。

## 3.施工过程中应保护好建筑物结构和相应管线设备，未经招标人同意不得随意拆改，协调配合消防、空调、门楣、家具等交叉作业施工单位的现场施工。

## 4.已竣工工程未交付建设方验收之前，投标人负责成品保护，保护期间若发生损坏，由投标人自费予以修复；因第三方原因造成损坏的，通过建设方协调，由责任方负责修复；建设方在竣工验收前使用的，发生损坏的修理费用，由建设方承担。由于投标人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由投标人承担。

## 5.非因下述原因造成工程不能按投标时约定的工期竣工的，施工方应承担违约责任，每延误一天，向招标人支付违约金3000元。

## （1）招标人不能按合同条款的约定提供开工条件；；

## （2）工程量变化和设计变更；

## （3）一周内，非施工方原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时；

## （4）不可抗力；

## （5）其他非原因的停工

## 6.工程竣工后，15个工作日内向招标人提交工程决算相关资料。

## 四、工程质量要求

## 一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。达不到约定条件的部分，一经发现，可要求施工方返工，施工方应按招标人要求返工，直到符合约定条件。因施工方原因达不到约定条件，由施工方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，施工方应承担违约责任。因招标人原因达不到约定条件，由招标人承担返工费用，工期相应顺延。工程验收合格后，若招标人发现由施工方原因引起的质量问题，仍由施工方承担责任和发生的费用，赔偿招标人的有关损失。

## 五、质量保修期

## 1.本工程质量保修期2年。保修期自装修装饰工程验收合格之日起（即招标人在最终验收记录上签字之日起），中标人对所建工程项目的免费维保期为2年。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。

## 2.保修期内，中标人应在接到修理通知之后48小时内派人修理，否则，招标人可委托其他单位或人员修理。因中标人原因造成返修的费用，招标人在质保金内扣除，不足部分，由中标人支付。因招标人使用不当造成返修的费用，由招标人承担。

## 六、支付方式

## 1、项目工程进度达到70%，支付合同价款50%；

## 2、工程竣工验收合格经审计后，支付审定后并扣除质保金的剩余金额；

## 3、质保期满后且无质量问题，10个工作日内将质保金一次性无息进行支付给中标人。

## 注：所有工程款项均应提供增值税专用发票，以转帐方式进行结算。

## 七、材料要求：

## 投标人按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，材料价格、材质、颜色、规格、品牌、等级等，须事先得到建设方确认，并附有质量保证书或检验合格证。

- 质保金

## 本工程经审计后双方确认的结算金额的3％作为质保金。

## 九、安全施工要求

## 1.投标人应严格执行施工规范及安全操作规程，采取严格的安全防护、环境保护和防火措施，遵守地方政府、有关部门、装修单位对施工场地的规定和要求。在施工过程中，因违反施工规范和操作规程以及非招标人原因发生的财产损失和安全事故由投标人承担责任和相关费用。

## 2.投标人在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前，应向招标人提出安全保护措施，经招标人同意后实施。

## 3.投标人应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，并报招标人同意。

4.保险，投标人办理施工场地内投标人人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。

第四卷

第八章 投标文件格式

## （项目名称）

投 标 文 件

投标人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目  录

一．报价函﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

二．法定代表人身份证明﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

三．授权委托书﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

四．己标价工程量清单﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

五．施工组织设计﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

六．项目管理机构﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

七．资格审查资料﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（）

注（）内应标注每部分的起始页码。

一．报价函

（一）报价函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了（项目名称）邀请文件的全部内容，愿意以人民币（大写）合计含税大写(       )元（￥         ）  投标总报价，增值税率  %。工期为    日历天。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量:一次性达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。（注意：所有报价保留小数点后2位！）

2．我方承诺在投标有效期180个日历天（从投标截止之日计）内不修改．撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照邀请文件和我方投标文件签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照邀请文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺项目技术标准执行国家现行的设计规范和施工质量及验收规范。

4． （其他补充说明）。

注：增值税率是公司今后在合同执行过程中需要执行的税率，不得变更。如环节有不同税率，需要分开填报。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料．澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

我方承诺，如存在上述虚假投标行为，我方自愿按以下规定承担责任：如投标文件存在虚假，在评审阶段，评审委员会应将该投标文件作废标处理;中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。

投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

二．法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月＿日

经营期限：

姓名：系 （投标人名称）的法定代表人（职务：_电话：_）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

年   月    日

三．授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署．澄清．说明．补正．递交．撤回．修改（项目名称）标段施工投标文件．签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

（请投标人根据实际委托情况填写上述委托期限，但委托期限起始日不得早于该项目投标邀请函领取之日、到期日不得早于该项目投标有效期结束之日。如可填写为：自领取该项目投标邀请函之日起至该项目投标有效期结束之日止）公司投标时此段黑体字允许删除。

代理人无转委托权。

附：⑴法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）

⑵委托代理人身份证复印件（加盖单位公章）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签章或签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：（固定电话）          （移动电话）

年月日

四．已标价工程量清单

1、已标价工程量清单可另册提交，按装饰工程、安装工程、建筑工程的顺序装订。

2、已标价工程量清单中“分部分项工程量清单与计价表” 请按装饰工程“分部分项工程量清单与计价表”、安装工程“分部分项工程量清单与计价表”、建筑工程“分部分项工程量清单与计价表”顺序装订；

3、请将装饰工程、安装工程、建筑工程的“分部分项工程量清单综合单价分析表”放在 “已标价工程量清单”最后。

4、已标价工程量清单中措施项目清单计价表请投标人投标时按招标人工程量清单中公布的“环境保护费”、“文明施工费”、“安全施工费”、“临时设施费”金额填报，该报价不作为实际结算价，实际结算时按四川省建设工程安全文明施工措施费管理相关规定执行。投标人在投标报价时如未按招标人给定的金额填报，则视为对邀请文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。

5、投标人在投标报价计取规费时应按招标人在邀请文件中公布的规费金额填报，否则视为对邀请文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。

6、已标价工程量清单中“主要材料价格表”中，请投标人列明本次投标主要材料的“材料名称”、“规格、型号及特殊要求”、“单位”、“单价(元)”。

五．施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况．拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况．劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量．安全生产．文明施工．工程进度．技术组织措施，同时应对关键工序．复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术．减少噪音．降低环境污染．地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  计划开．竣工日期和施工进度网络图

附表一：计划开．竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按邀请文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

六．项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上人员需附相关证件复印件加盖投标人公章。

七．资格审查资料

（复印件加盖单位鲜章）

有效的企业营业执照副本、资质证书副本、增值税一般纳税人资格证明、安全生产许可证、该项目项目经理建造师证和安全生产考核合格证、技术负责人资质证等相关资格审查资料。提交的复印件字迹需清晰、内容需完整。